|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT CHARTER | | | | |
| Project Name | Gia sư Sinh viên Đà Nẵng | | | |
| Project Description | Team sẽ tạo ra 1 website, mọi thiết kế và quy trình kinh doanh sẽ do team DUCKS đảm nhận | | | |
| Project Manager | Nguyễn Thị Diệu Hằng | | Date Approved | 29/2/2020 |
| Project Sponsor | Cao Thị Nhâm | | Signature |  |
| Business Case | | | Expected Goals/ Deliverables | |
| * Nhu cầu dạy thêm của sinh viên ngày càng gia tăng * Sinh viên khó chủ động đi tìm việc * Sinh viên mất tiền oan tại các trung tâm kém uy tín – chất lượng thấp * Phụ huynh thông qua trung tâm không nắm rõ được cách dạy, tính cách, điểm mạnh – điểm yếu, chuyên môn … của gia sư. * Hiệu quả giảng dạy không như mong muốn của phụ huynh. | | | *Expected Goals:*   * Bản phác thảo và tóm tắt của dự án sẽ hoàn thành sớm trong 6 tháng.   *Deliverables:*   * Bản tóm tắt nghiên cứu của dự án * Bản phác thảo dự án * Website sản phẩm của nhóm | |
| Team Members | | |
| Name | | Role |
| Huỳnh Thị Kim Anh | | QA Tool |
| Ngô Thị Minh Hiếu | | Business Analyst |
| Hà Nguyễn Bảo Hân | | QA |
| Nguyễn Thị Kim Loan | | QA.Accounting |
| Lê Thị Hồng Ngọc | | Overview report |
| Ricks and Constraints | | | Milestones | |
| * Team có 6 thành viên nhưng dự kiến sẽ có thay đổi nhân sự, trong nhóm cũng sẽ có thành viên bỏ giữa chừng khi triển khai dự án * Thời gian triển khai dự án sẽ dài hơn dự kiến ban đầu 20% thời gian * Các thông tin tham khảo sẽ thu thập từ nhiều nguồn => thông tin chênh lệch/sai sót so với dự kiến, dự kiến thay đổi 20% * Dữ liệu về tài chính sẽ cao hơn so với dự kiến 25% * Các phương thức thanh toán trong hệ thống cần bổ sung theo thực tế. | | | * Xác định Project Goal và method của dự án * Xác định requiment và môi trường dự án * WBS của dự án * Ước lượng về thời gian, nguồn lực và chi phí của dự án * Trao đổi với sponsor để cùng review và thống nhất milestone của dự án * Các hoạt động: báo cáo, ghi nhận actual effort, thương thuyết với sponsor chạy các công việc của dự án * Làm báo cáo cho postmeeting: * Tiến độ tính tới thời điểm hiện tại * Đánh giá kỹ năng estimate (độ chính xác, %) | |